**水发集团数字化管理平台**

**项目周报**

［20190916-20190920］

项目组

2019年09月20日

**一．本周工作内容**

**工作内容状态分为：**●**提前 /● 按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 项目组 | 1 | 项目计划 | BPM  项目组 | **●**  按期 | 与盛总沟通，确定项目实施范围及关键时间节点，制定项目总体计划 |
| 项目组 | 2 | SVN环境准备 | BPM  项目组 | **●**  按期 | 搭建SVN环境，建立项目管理文件系统 |
|  |  |  |  |  |  |

**二．遗留问题**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 未决问题详细描述 | 提出部门 | 提出人 | 提出日期 | 责任部门 | 责任人 | 期望解决日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**三．下周工作计划**

**工作计划状态分为：**●**提前 / ●按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组别 | 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 项目组 | 1 | 项目启动会 | BPM  开发组 | **●**  按期 | 明确项目范围，项目计划，项目规范，项目沟通机制 |
| 项目组 | 2 | 需求整理 | BPM  开发组 | **●**  按期 | 需求整理，需求确认 |
| 项目组 | 3 | 详细设计 | BPM  项目组 | **●**  按期 | 详细设计文档编写 |