**水发集团数字化管理平台**

**项目周报**

［20191014-20191019］

项目组

2019年10月19日

**一．本周工作内容**

**工作内容状态分为：**●**提前 /● 按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 1 | 生产管理剩余功能开发 | 陈祥萌  鲍婕 | **●按期** | 已完成 |
| 2 | 各模块表单调整、验证、高级搜索 | BPM  项目组 | **●按期** | 必填验证、列表高级搜索功能添加 |
| 3 | 组织结构初始化 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 4 | 迁移数据转换人员帐号和姓名，组织编码和名称等的脚本编写 | BPM  项目组 | **●按期** | 迁移数据转换人员帐号和姓名，组织编码和名称等的脚本编写及测试 |
| 5 | 移动端表单配置，移动端服务器配置 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 6 | 功能权限、数据权限初始化 | BPM  项目组 | **●按期** | 菜单权限，数据权限后台代码添加，权限管理功能配置 |
| 7 | 流程设计 | BPM  项目组 | **●按期** | 配置审批流程、处理人、权限，数据流转 |
| 8 | 单元测试 | 全体人员 | **●按期** | 各模块功能测试及调整 |
| 9 | 报表开发 | 全体人员 | **●按期** | 生成，销售，仓库报表开发，配置 |
| 10 | 集成测试 | 全体人员 | **●按期** | PC、手机集成测试，系统功能整体测试 |
| 11 | 销售模块开发 | 全体人员 | **●按期** | 销售订单，订单发货，发货明细，销售财务等功能的开发和测试 |

**二．遗留问题**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 未决问题详细描述 | 提出人 | 提出日期 | 责任人 | 期望解决日期 |
| 1 | 静态展示报表 | 王辰 | 2019-10-19 | 王辰，盛总 | 2019-10-21 |
| 2 | 销售合同功能开发，销售模块业务功能调整 | 王辰 | 2019-10-19 | 王辰，盛总 | 2019-10-21 |

**三．下周工作计划**

**工作计划状态分为：**●**提前 / ●按期 /** ●**延迟**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 | 责任人 | 状态 | 详细内容 |
| 1 | 首页静态报表开发 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 2 | 销售模块拓展功能的开发 | BPM  项目组 | **●按期** | 销售合同，产成品出库业务对接功能开发 |
| 3 | 系统整体测试，问题修改 | 全体人员 | **●按期** |  |
| 4 | 系统切换测试，系统文件打包及配置文档编写 | BPM  项目组 | **●按期** |  |
| 5 | 上线前准备 | 全体人员 | **●按期** | 系统培训，使用说明文档编写 |
| 6 | 正式上线 | 全体人员 | **●按期** |  |